- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- администрации муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области

от   03.12.2024                                                                                                  № 105

О внесении изменений  в постановление  администрации муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области  от 03.10.2022 № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области на 2023 – 2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий на территории муниципального образования Второвское  сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области:

1.	 Внести в постановление  администрации муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области  от 03.10.2022 № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области на 2023 – 2025 годы», следующие  изменения:

1)  Паспорт  муниципальной программы изложить   в новой редакции, согласно приложению к настоящему  постановлению.

2. Постановление  администрации муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области  от 28.02.2024  № 13 «О внесении изменений  в  постановление  администрации муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области  от 03.10.2022 №55 Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области на 2023 – 2025 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением  настоящего поставноления  оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента  его подписания и подлежит  официальному опубликованию  в Камешковской районной газете «Знамя», а также  размещению  на официальном  сайте администрации муниципального обоазованя Второвское сельское поселение  Камешковского муниципального района  Владимирской области  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет».

Глава администрации  муниципального

образования    Второвское                                                                 С.В. Левина

Приложение

к постановлению администрации муниципального

образования Второвское сельское поселение

Камешковского муниципального района

Владимирской области от   03.12.2024  № 105

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Второвское нсельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области на 2023-2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области на 2023-2025 годы» (далее по тексту Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области |
| Цель программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области. |
| Задачи программы | - организация благоустройства и озеленения территории поселения, улучшение экологической обстановки; - организация уличного освещения; - содержание в надлежащем порядке объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения (детские и спортивные площадки, скверы, парки, кладбища) и др.; - обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию поселения комфортной для проживания населения; - формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика поселения; - обеспечение сохранности памятников погибшим воинам; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства; -рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; - организация прочих мероприятий по благоустройству поселения для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; - мероприятия по благоустройству дворовых и прилегающих территорий (приложение к Паспорту) |
| Исполнитель программы | Администрация МО Второвское, МУ «УЖКХ Второвское» |
| Срок реализации | 2023 - 2025 годы |
| Источник финансирования | Средства областного бюджета, бюджета муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области |
| Объем финансирования | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 23933,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 3 204,5 тыс. рублей 2024 год - 10 577,4 тыс.руб. 2025 год - 10 151,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов, создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; Привлечение населения к участию по благоустройству территорий населенных пунктов. |

1.  Характеристика проблемы.

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», закона  Владимирской   области от  14.02.2003 №11-ОЗ  «Об административных правонарушениях ВО Владимирской области»,  решением  Совета народных депутатов  муниципального образования  Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об  утверждении Правил по обеспечению Правилами   чистоты,  порядка и благоустройства,  надлежащему содержанию расположенных  объектов на территории муниципального образования  Второвское Камешковского района».

Проблема  благоустройства  территории  является  одной  из  насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Программа    направлена   на   решение    наиболее    важных    проблем

благоустройства   территории   сельского   поселения   путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц за счет средств бюджета Второвского   сельского поселения.

Ежегодно в рамках  благоустройства  территорий  проводятся мероприятия  по:

- текущему   поддержанию     санитарного    состояния   территорий    общего   пользования и расположенных на них объектов благоустройства:

- уборке  снега,  льда  и  снежных  накатов,  очистке  тротуаров  и  дорожек,  обработке     противогололедными       средствами     мест    интенсивного  движения пешеходов, устройству  незамерзающих прорубей на пожарных водоемах;

- выкашиванию травы на общественных  территориях  населенных пунктов ( пожарные водоемы, парки, скверы, территории  административных зданий);

-  спиливанию  деревьев, сносу сухостойных, больных деревьев и их обрезке;

- вывозу  мусора,  образующегося при проведении субботников, ликвидации  несанкционированных свалок;

- содержанию кладбищ;

- освещению улиц в населенных пунктах.

На территории поселения функционируют 10 кладбищ общей площадью 14,52 га, расположенных  в населенных пунктах: с. Второво, с. Горки, с. Давыдово, с. Лаптево, с. Мостцы, с. Палашкино, с. Патакино, с. Чистуха, д. Карякино, д. Нестерково.   Сформировано и  поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на 9 из 10 существующих. По кладбищу в с. Палашкино  ведётся  работа   по подготовке проектной  документации   на  перевод из земель лесного фонда в земли других категорий.   В части  содержания   территории   кладбищ  необходимо  регулярно проводить мероприятия  по:

- санитарной   очистке  территорий кладбищ  от мусора, травы  и мелкого кустарника,   вывоз ТКО;

- удалению аварийных или естественно усохших деревьев и кустарников.

Освещение населенных пунктов является  одной  из главных  первостепенных  задач.  В поселении функционирует  550  уличных   фонарей освещения. Только в   2022 году было установлено дополнительно  21 фонарь.  В  2023 году   количество светильников уличного освещения  составило  582 ед. Затраты на организацию освещения  в год  из бюджета  поселения   составляют: 2022 год  970,0 тыс.рублей, 2023 год  -1158,6 тыс.рублей. В 2024 году дополнительно установлено  14 светильников,  общее количество светильников составило  596 ед., затраты на организацию освещения составили  1005,3 тыс.рубл.

Одной из задач является  обеспечение сохранности памятников погибшим воинам. Выполняется  систематический контроль и проведение мероприятий по профилактическому, текущему уходу, направленных на сохранение мемориальных  объектов. В 2024 году  установлен памятник  в д. Ивашково, капитально отремонтирован памятник в п. Мирный.

Все указанные проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и жителей Второвского сельского поселения.

Необходимо продолжить работу по проведению  субботников, направленные на благоустройство сельского поселения с привлечением населения, организаций и учреждений.

Проведение субботников призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

В 2024 году  поселению предоставлена субсидия  из областного бюджета  на выполнение мероприятий  по благоустройству дворовых и прилегающих территорий многоквартирных домов  в объеме 6548,4  тыс.рублей.  Всего на территории  поселения 37 многоквартирных дворовых территорий.  В дворовых территориях  практически отсутствуют  тротуары, дворовые проезды, или  покрытия имеют высокий физический износ. В 2024 году благоустроены  11 дворовых территорий  многоквартирных домов и  1 одна прилегающая территоия.   Перечень  дворовых и прилегающих  территорий, планируемых  к благоустройству в  2024 году   размещен в приложении к Паспорту.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать  повышению уровня их комфортного проживания.

2. Цели,  задачи  и  целевые показатели, сроки и  этапы

реализации   Программы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а также в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам ликвидации старых деревьев и кустарников, расположенных на землях общего пользования.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Второвское.

Реализация программы направлена на   комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Второвское сельское поселение  Камешковского муниципального района Владимирской области.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи по:

- организации благоустройства и озеленению территории поселения, улучшению экологической обстановки;

- организации  уличного освещения в соответствие с нормативными требованиями;

- содержанию в надлежащем порядке объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения (детские и спортивные площадки, скверы, парки, кладбища) и др.;

- обеспечению развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию поселения комфортной для проживания населения;

- формированию объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика поселения;

- обеспечению сохранности памятников погибшим воинам;

-   благоустройству дворовых и прилегающих  территорий;

- привлечению жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства;

- организации прочих мероприятий по благоустройству поселения  улучшающих санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения.

3. Сроки реализации  Программы и источники финансирования

Реализация Программы рассчитана на 2023-2025 годы.

Источником финансирования Программы являются средства  областного  бюджета  и муниципального образования Второвское  сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет   23  933,1  тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год         3 204,5 тыс. рублей;

2024 год       10 577,4 тыс. рублей;

2025 год       10 151,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования Второвское  сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области на соответствующий финансовый год.

4. Мероприятия, предусмотренные Программой

Для обеспечения Программы благоустройства территории муниципального образования  Второвское  сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области регулярно проводить следующие работы:

-   мероприятия  по  организации  уличного освещения;

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам;

- мероприятия  по содержанию кладбищ;

- мероприятия по подготовке проектной документации;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период;

- проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения;

- мероприятия  по благоустройству дворовых и прилегающих  территорий.

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

| № | Наименование мероприятия | Финансовые затраты (тыс.рубл.) |  |  | Итого 2023-2025 г.г. (тыс.рубл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 (план) |  |
| 1 | Организация уличного освещения (оплата освещения, ремонтные работы, техническое присоединение к сетям, закупка материалов) | 1158,6 | 1005,3 | 1950,0 | 4113,9 |
| 2 | Благоустройство территорий, ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора от сноса аварийных домов. | 1286,2 | 852,6 | 250,0 | 2388,8 |
| 3 | Содержание и ремонт памятников погибшим воинам | 0 | 633,9 | 300,0 | 933,9 |
| 4 | Содержание кладбищ | 175,0 | 246,4 | 814,0 | 1235,4 |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты благоустройства - кладбище в с. Палашкино | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 157,5 |
| 6 | Окос травы, опашка | 99,3 | 286,2 | 80,0 | 465,5 |
| 7 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев; | 76,0 | 277,6 | 183,1 | 536,7 |
| 8 | Химическая обработка от борщевика Сосновского | 66,3 | 109,3 | 176,0 | 351,6 |
| 9 | Приобретение детских площадок,МАФ, ямочный ремонт подходов | 185,6 | 413,3 | - | 598,9 |
| 10 | Содержание водоемов для купания | - | 204,4 | - | 204,4 |
| 11 | Благоустройству дворовых и прилегающих территорий ( приложение к Паспорту) | 0 | 6548,4 | 6398,1 | 12946,5 |
|  | ИТОГО: | 3204,5 | 10 577,4 | 10 151,2 | 23 933,1 |

5. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

-  улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;

- привлечение населения к участию в благоустройстве населенных пунктов.

6. Организация управления Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования  Второвское  сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области.

Администрация  муниципального образования Второвское организует управление Программой:

-   осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

- проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

- несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

-  условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

7.Оценка эффективности Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

| Наименование индикатора | Показатели (индикаторы) Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Базовое значение 2021 год | Показатели (план/факт) |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество уличных светильников | ед. | 530 | 582 | 596 | 600 |
| Поставка электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс.кВт | 70,070 | 70,9 | 71,1 | 71,6 |
| Количество контейнерных площадок | ед. | 50 | 50 | 57 | 63 |
| Количество удаленных аварийных деревьев | ед. | 12 | 6 | 18 | 12 |
| Количество детских и спортивных площадок | ед. | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Количество оформленных кладбищ | ед. | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Количество благоустроенных дворовых и прилегающих территорий. | ед. | 0 | 0 | 12 | 9 |

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета  и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации

Приложение к Паспорту

Перечень  дворовых  и прилегающих территорий, подлежащих  благоустройству в  2024 году

| №/№ | Адрес объекта благоустройства | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  | Дворовые территории |  |
| 1 | с. Горки, ул. Колхозная, д.7 | Асфальтирование проезда, подходов к подъездам |
| 2 | с. Горки, ул. Колхозная, д.20 | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам |
| 3 | с. Горки, ул. Колхозная, д.21 | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам |
| 4 | с. Второво, ул. Сосновая, д.2 | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам |
| 5 | п. Мирный, ул. Школьная, д.5 | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам |
| 6 | с. Второво, ул. Молодежная, д.1 | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам |
| 7 | с. Второво, ул. Молодежная, д.2 | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам |
| 8 | с. Второво, ул. Молодежная, д.5 | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам, стоянки |
| 9 | п. Мирный, ул. Центральная, д. 83 | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам |
| 10 | п. Мирный, ул. Центральная, д.2а | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам |
| 11 | п. Мирный, ул. Центральная, д.81 | Асфальтирование проезда, подходов к подходов к подъездам |
|  | Прилегающая территория |  |
| 12 | Между дворовой тротуар по ул. Молодежная, с. Второво | Устройство асфальтового тротуара |